Приложение № 3

к Договору №

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

(КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН)

| № этапа | Наименование объекта (этапа) | Содержание работ | Начало работ | Результат работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРП-1, ул. Героев Танкограда, 39-п, инв. 3015. Техническое перевооружение, замена ГРП на ПГБ | Корректировка рабочей документации, выполнение изыскательских работ | В течение 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект рабочей документации. | 30.09.2018 |
| 2 | ГРП-2, ул. Новороссийская, 2, инв. № 3000. Техническое перевооружение, замена ГРП на ПГБ | Выполнение рабочей документации, изыскательских работ | В течение 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект рабочей документации. | 30.09.2018 |
| 3 | ГРП-5, ул. Молодогвардейцев, инв. № 3016. Техническое перевооружение, замена ГРП на ПГБ | Выполнение рабочей документации, изыскательских работ | В течение 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект рабочей документации. | 30.09.2018 |
| 4 | ГРП-7, пос. Федоровка, инв. № 2534. Техническое перевооружение, замена ГРП на ПГБ | Выполнение рабочей документации, изыскательских работ | В течение 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект рабочей документации. | 30.09.2018 |
| 5 | ГРП-40, ул. Полетаевская, 12, инв. №3031. Техническое перевооружение, замена ГРП на ПГБ | Корректировка рабочей документации, выполнение изыскательских работ | В течение 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект рабочей документации. | 30.09.2018 |
| 6 | ГРП-23, ул. Кирова, 13-а, инв. № 1318. Техническое перевооружение, замена ГРП на ПГБ | Корректировка рабочей документации, выполнение изыскательских работ | В течение 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект рабочей документации. | 30.09.2018 |
| 7 | ГРП-19, пер. Артиллерийский, 6-а инв. № 1316. Техническое перевооружение, замена ГРП на ПГБ | Корректировка рабочей документации, выполнение изыскательских работ | В течение 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект рабочей документации. | 30.09.2018 |
| 8 | ГРП-24, ул. Российская, 59 инв. № 3038. Техническое перевооружение, замена ГРП на ПГБ | Выполнение рабочей документации, изыскательских работ | В течение 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект рабочей документации. | 30.09.2018 |

Перечень работ, подлежащих выполнению:

| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРП-1, ул. Героев Танкограда, 39-п, инв. 3015. Техническое перевооружение, замена ГРП на ПГБ | Выполнение проектно-изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование | шт. | 1 |
| 2 | ГРП-2, ул. Новороссийская, 2, инв. № 3000. Техническое перевооружение, замена ГРП на ПГБ | Выполнение проектно-изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование | шт. | 1 |
| 3 | ГРП-5, ул. Молодогвардейцев, инв. № 3016. Техническое перевооружение, замена ГРП на ПГБ | Выполнение проектно-изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование | шт. | 1 |
| 4 | ГРП-7, пос. Федоровка, инв. № 2534. Техническое перевооружение, замена ГРП на ПГБ | Выполнение проектно-изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование | шт. | 1 |
| 5 | ГРП-40, ул. Полетаевская, 12, инв. №3031. Техническое перевооружение, замена ГРП на ПГБ | Выполнение проектно-изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование | шт. | 1 |
| 6 | ГРП-23, ул. Кирова, 13-а, инв. № 1318. Техническое перевооружение, замена ГРП на ПГБ | Выполнение проектно-изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование | шт. | 1 |
| 7 | ГРП-19, пер. Артиллерийский, 6-а инв. № 1316. Техническое перевооружение, замена ГРП на ПГБ | Выполнение проектно-изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование | шт. | 1 |
| 8 | ГРП-24, ул. Российская, 59 инв. № 3038. Техническое перевооружение, замена ГРП на ПГБ | Выполнение проектно-изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование | шт. | 1 |