**ДОГОВОР №2158-«З»**

**на выполнение изыскательских работ**

г. Челябинск

ООО «Геополитика», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице генерального директора Шевелёк Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Акционерное общество «Челябинскгоргаз», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице генерального директора Серадского Владимира Григорьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**
   1. По настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется по заданию ЗАКАЗЧИКА выполнить изыскательские работы на объектах Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложении № 1 настоящему Договору), Расчетом стоимости (Приложение № 2 к настоящему Договору), а также прочими исходными данными, предоставленными ЗАКАЗЧИКОМ, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.
   2. Сроки выполнения работ и сроки их оплаты определены в Календарном плане (Приложение № 3 к настоящему Договору).
   3. Изыскательские работы принимаются ЗАКАЗЧИКОМ по Акту приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему Договору) в срок, указанный в Календарном плане (Приложение № 3 к настоящему Договору) в объеме и в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).
   4. Работы выполняются иждивением ИСПОЛНИТЕЛЯ - из его материалов, его силами и средствами и (или) силами и средствами привлеченных им третьих лиц. ИСПОЛНИТЕЛЬ отвечает перед Заказчиком за действия привлекаемых им третьих лиц как за свои собственные.
   5. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев со дня подписания обеими Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ.
2. **ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**
   1. **ЗАКАЗЧИК обязуется:**
      1. передать ИСПОЛНИТЕЛЮ исходные данные, необходимые для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору);
      2. оплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ стоимость работ на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре;
      3. оказывать содействие ИСПОЛНИТЕЛЮ в выполнении изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных Договором;
      4. принять надлежаще исполненный результат работ, выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ, по Акту приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему Договору).
   2. **ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:**
      1. Выполнить изыскательские работы в объеме согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору) и в сроки, установленные Календарным планом (Приложение № 3 к настоящему Договору), соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для работ, и вправе отступить от них только с согласия ЗАКАЗЧИКА.
      2. В случае привлечения к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчика (соисполнителя), ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора с субподрядчиком направить ЗАКАЗЧИКУ по электронной почте A.Pupyshev@chelgaz.ru копию заключенного договора с обязательным указанием наименования субподрядчика, фирменного наименования субподрядчика, места нахождения субподрядчика, ИНН субподрядчика, предмета и цены договора, принадлежности субподрядчика к числу субъектов малого или среднего предпринимательства.

ИСПОЛНИТЕЛЬ *не обязан* привлекать к исполнению Договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого или среднего предпринимательства.

* + 1. За свой счет и в установленные Заказчиком сроки устранить дефекты и недостатки в работе, выявленные экспертной организацией.

1. **СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**
   1. Общая стоимость работ указана в Расчете стоимости (Приложение № 2 к настоящему Договору).
   2. Общая стоимость работ по Договору включает компенсацию всех издержек ИСПОЛНИТЕЛЯ и причитающееся ему вознаграждение.
   3. Сроки оплаты выполненных работ указаны в Календарном плане (Приложение № 3 к настоящему Договору).
   4. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.
   5. Основанием для осуществления расчетов являются оформленные в соответствии с условиями настоящего Договора акты приема-передачи выполненных работ и выставленные Заказчику счета.
   6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА.
   7. В ходе исполнения настоящего Договора общий объем работ может быть изменен в связи с изменением потребности Заказчика в выполнении работ, но не более, чем на 10% от общего объема работ, указанного в Смете.
2. **ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ**
   1. После выполнения изыскательских работ ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет в адрес ЗАКАЗЧИКА подписанный Акт приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему Договору, далее - Акт) в двух экземплярах.
   2. ЗАКАЗЧИК в течение 10 календарных дней со дня получения Акта приема-передачи работ обязан направить ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки работ с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.При несогласии с мотивированным отказом ЗАКАЗЧИКА от приемки работ, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе заявить свои мотивированные возражения.
   3. Течение срока выполнения работ, установленного в Календарном плане (Приложении № 3 к договору), не приостанавливается в связи с исправлением недостатков (выполнением доработок).
   4. В случае досрочного выполнения работ ЗАКАЗЧИК вправе досрочно принять и оплатить работы.
   5. С даты приемки результатов выполненных изыскательских работ исключительные права на результаты выполненных изыскательских работ принадлежат ЗАКАЗЧИКУ.
3. **ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**
   1. Изменение Договора производится по письменному соглашению между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
   2. В случае существенного нарушения условий Договора одной из Сторон, невиновная Сторона может потребовать у виновной Стороны возмещения убытков и (или) расторжения Договора.
   3. В случае прекращения Договора не по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИК обязуется перечислить ему часть договорной цены, определенной по согласованию Сторон в соответствии с выполненным объемом работ.
4. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**
   1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
   2. При обнаружении ошибок в результатах работ или получении замечаний экспертизы, относящихся к выполненным на настоящему Договору работам, ИСПОЛНИТЕЛЬ по письменному требованию ЗАКАЗЧИКА обязан за свой счет устранить их или доработать документацию.
   3. В случае расторжения Договора в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ стоимость работ, выполненных на момент расторжения Договора, а ИСПОЛНИТЕЛЬ – передать ЗАКАЗЧИКУ результат незавершенных работ.
   4. Стороны обязуются в процессе исполнения настоящего Договора обеспечить соблюдение условий защиты полученной от другой Стороны информации в соответствии с действующим законодательством и требованиями внутренних нормативных документов сторон, а также не допускать ее разглашения третьим лицам во вред друг друга. Стороны незамедлительно информируют друг друга о допущенном разглашении или угрозе разглашения информации, незаконном получении или незаконном использовании ее третьими лицами.
   5. В случае нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков выполнения работ ЗАКАЗЧИК вправе потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ оплаты пени в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки, при этом сумма пени не может превышать стоимость выполняемых работ.
   6. Проценты на сумму аванса и/или отсроченного платежа в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и оплате не подлежат.
   7. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за ненадлежащее выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной документации.
   8. Налоговая оговорка.

6.8.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует, что:

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

6.8.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан возместить ЗАКАЗЧИКУ убытки, вызванные нарушением ИСПОЛНИТЕЛЕМ указанных в п. 6.8.1. гарантий, а также допущенных им нарушений налогового законодательства.

6.8.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ в соответствии со ст. 406.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации возмещает ЗАКАЗЧИКУ все имущественные потери, возникшие в связи с предъявлением налоговыми требований об уплате налогов (пеней, штрафов), доначисленных по суммам, уплаченным ИСПОЛНИТЕЛЮ в составе стоимости товаров (работ, услуг) из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС, из-за исключения стоимости приобретенных товаров из расходов для целей налогообложения по причинам, связанным с ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

1. **ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**
   1. Все положения настоящего Договора обязательны для правопреемников и законных представителей ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ.
   2. Все вопросы, относящиеся к настоящему Договору, ЗАКАЗЧИК решает с ИСПОЛНИТЕЛЕМ. ЗАКАЗЧИК имеет право устанавливать прямые контакты с субподрядчиками и привлекаемыми ИСПОЛНИТЕЛЕМ консультантами только по письменному согласию ИСПОЛНИТЕЛЯ.
   3. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны решают в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет десять дней от даты получения претензии.
   4. В случае недостижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.
   5. Расторжение Договора допускается в одностороннем порядке, по соглашению Сторон, по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, либо по основаниям, установленным в настоящем Договоре.
   6. В течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения настоящего Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ сведения о цепочке собственников ИСПОЛНИТЕЛЯ, включая бенефициаров, (в том числе конечных), и об исполнительных органах ИСПОЛНИТЕЛЯ по адресу электронной почты: A.Pupyshev@chelgaz.ru с подтверждением соответствующими документами.

В случае изменений в цепочке собственников ИСПОЛНИТЕЛЯ, включая бенефициаров, (в том числе конечных), и(или) в исполнительных органах ИСПОЛНИТЕЛЯ, последний представляет ЗАКАЗЧИКУ информацию об изменениях по адресу электронной почты A.Pupyshev@chelgaz.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

* 1. ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязанности, предусмотренной пунктами 2.2.2, 7.6, 7.9 настоящего Договора.

В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ письменного уведомления ЗАКАЗЧИКА об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ возмещения понесенных убытков в следующих случаях:

- ИСПОЛНИТЕЛЬ не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

- ИСПОЛНИТЕЛЬ нарушает сроки выполнения работ, установленные Календарным планом (Приложение № 3 к настоящему Договору) более чем на 10 календарных дней.

* 1. В случае привлечения ЗАКАЗЧИКА к ответственности, в том числе материальной, вследствие нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ требований, установленных п. 2.2.2, 7.6 настоящего Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан возместить ЗАКАЗЧИКУ причиненные убытки.
  2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе привлекать к исполнению Договора только тех лиц, которые указаны в заявке ИСПОЛНИТЕЛЯ на участие в запросе предложений в качестве субподрядчиков (соисполнителей).
  3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
  4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Расчет стоимости;

Приложение № 3 – Календарный план;

Приложение № 4 – Акт приема-передачи выполненных работ.

1. **ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)**
   1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
   2. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.
   3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.
   4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.
   5. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.
2. **ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА**

9.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ обеспечение исполнения Договора в следующем порядке, сроки и размере: Не предусмотрено.

9.2. Предоставленное обеспечение по настоящему Договору возвращается ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ в следующем порядке и сроки: Не предусмотрено.

1. **ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

10.2. Настоящий Договор составлен по итогам закупочной процедуры (протокол №1183 от 25.11.2020) и направлен на подписание ИСПОЛНИТЕЛЮ посредством программно-аппаратных средств электронной площадки.

10.3. Договор заключается в порядке и сроки, установленные Извещением или Документацией о закупке.

10.4. В случае нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ порядка и сроков подписания настоящего Договора, установленных Извещением или Документацией о закупке, настоящий Договор считается незаключенным, а ИСПОЛНИТЕЛЬ – уклонившимся от заключения настоящего Договора.

1. **АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Геополитика»**  143003, область Московская, район Одинцовский, город Одинцово,  улица Маршала Бирюзова, 15  ИНН 5032139830  КПП 503201001  ОКПО 781246107  ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", 107045, г. Москва,  Луков пер., д. 2, стр. 1.  Р/с № 40702810600450000067  К/с № 30107810745250000659  БИК 044525659 | **ЗАКАЗЧИК:**  **АО «Челябинскгоргаз»**  454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8  ИНН: 7451046106  КПП: 745101001  Р/счёт: 40702810100010005913  Центральный филиал  ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Москва  К/счёт: 30101810145250000220  БИК: 044525220  Начальник отдела Тех.присоединения: 729-35-49 (доб. 223)  Приемная: 261-00-18  Факс: 729-35-42  Договорный отдел: 261-20-96 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/ А.А. Шевелёк /**  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/ В.Г. Серадский/**  М.П. |

***Приложение № 1***

***к Договору №2158-«З»***

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уникальный номер закупки | 1183 |
| 2. | Заказчик | АО «Челябинскгоргаз» |
| 3. | Организатор | АО «Челябинскгоргаз» |
| 4. | Предмет закупки (наименование работ (услуг)) | Инженерные изыскания для объектов капитального ремонта |
| 5. | Объект выполнения работ и его краткая характеристика | В соответствии с Приложением №1 к ТЗ |
| 6. | Место (регион) выполнения работ | Челябинская область, г. Челябинск |
| 7. | Срок (период, график) выполнения работ (оказания услуг) | Начало выполнения работ – не позднее 5 календарных дней с даты подписания договора.  Окончание выполнения работ – до 31.12.2020. |
| 8. | Требование о членстве в СРО | Установлено |
| 9. | Привлечение Участником закупки Субподрядчика | Допускается |
| 10. | Состав, содержание и объем работ (услуг) | В соответствии с Приложениями №1 и №2 к ТЗ |
| 11. | Порядок выполнения работ (оказания услуг) | В соответствии с Приложениями №1 и №2 к ТЗ.  Факт выполнения работ должен быть подтвержден актом выполненных работ, подписанным и утвержденным обеими сторонами. |
| 12. | Обязательные требования, предъявляемые к выполнению работ (оказанию услуг) | Гарантийный срок на результат подрядных работ составляет 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ. |
| 13. | Перечень нормативной документации: | СП 47.13330 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96,  СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства;  СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства;  СП 22.13330 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83\*;  ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация;  ГОСТ 9.602-2016 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии;  СП 28.13330 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85;  СП 131.13330 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99;  ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения;  ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний;  СП 14.13330 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81 |
| 14. | Контактная информация Заказчика | Акционерное общество «Челябинскгоргаз» (АО «Челябинскгоргаз»)  Место нахождения и почтовый адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, 8  Контактное лицо: Начальник Управления (специализированного в прочих отраслях) - Седов Юрий Алексеевич  Номер контактного телефона: 261-20-16 |
| 15. | Требования по обеспечению заявки | Не установлено |
| 16. | Требования по обеспечению исполнения договора | Не установлено |
| 17. | Запасные части, материалы и оборудование, предоставляемые для производства работ Заказчиком, в качестве давальческих | Не предоставляется |
| 18. | Прочие условия | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение | 1. | Задания на инженерные изыскания |
| 2. | Сметная документация |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬ:** | **ЗАКАЗЧИК:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  М.П. |

***Приложение № 2***

***к Договору №2158-«З»***

**Расчет стоимости**

| **№ п/п** | **Работы (услуги)** | | | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед., руб., с НДС)** | **Общая стоимость, руб. с НДС)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнитель работ (услуг)** | **Наименование работ (услуг)** | **Срок гарантии качества выполненных работ/услуг** |
| 1 | ООО «Геополитика» | **Выполнение** работ по инженерно-геодезическим изысканиям: «Капитальный ремонт газопровода низкого давления с выносом отключающего устройства за территорию частного дома на объекте: ул. Гатчинская 12, ГЗ - 1510  Капитальный ремонт газопровода низкого давления с выносом отключающего устройства за территорию частного дома на объекте: пр.Победы 38, ГЗ - 1511» | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ. | Усл. ед | 1 | 19 838,40 | 19 838,40 |
| 2 | ООО «Геополитика» | **Выполнение** работ по инженерно-геологическим изысканиям: «Капитальный ремонт газопровода низкого давления с выносом отключающего устройства за территорию частного дома на объекте: ул. Гатчинская 12, ГЗ - 1510  Капитальный ремонт газопровода низкого давления с выносом отключающего устройства за территорию частного дома на объекте: пр.Победы 38, ГЗ - 1511» | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ. | Усл. ед | 1 | 42 308,40 | 42 308,40 |
| 3 | ООО «Геополитика» | **Выполнение** работ по инженерно-геодезическим изысканиям: «Капитальный ремонт газопровода низкого давления с выносом отключающего устройства за территорию частного дома на объекте: пер. Вагонный 23, Г3 – 1090» | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ. | Усл. ед | 1 | 16 920,00 | 16 920,00 |
| 4 | ООО «Геополитика» | **Выполнение** работ по инженерно-геологическим изысканиям: «Капитальный ремонт газопровода низкого давления с выносом отключающего устройства за территорию частного дома на объекте: пер. Вагонный 23, Г3 – 1090» | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ. | Усл. ед | 1 | 42 308,40 | 42 308,40 |
| 5 | ООО «Геополитика» | **Выполнение** работ по инженерно-геодезическим изысканиям: «Капитальный ремонт газопровода низкого давления с выносом отключающего устройства за территорию частного дома на объекте: ул. Дубовая 17 в п. Федоровка, ГЗ – 1615». | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ. | Усл. ед | 1 | 19 838,40 | 19 838,40 |
| 6 | ООО «Геополитика» | **Выполнение** работ по инженерно-геологическим изысканиям: «Капитальный ремонт газопровода низкого давления с выносом отключающего устройства за территорию частного дома на объекте: ул. Дубовая 17 в п. Федоровка, ГЗ – 1615». | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ. | Усл. ед | 1 | 42 308,40 | 42 308,40 |
| 7 | ООО «Геополитика» | **Выполнение** работ по инженерно-геодезическим изысканиям: «Капитальный ремонт газопровода низкого давления с выносом отключающего устройства за территорию частного дома на объекте: ул. Северо – Крымская 64, ГЗ – 1691» | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ. | Усл. ед | 1 | 16 519,20 | 16 519,20 |
| 8 | ООО «Геополитика» | **Выполнение** работ по инженерно-геологическим изысканиям: «Капитальный ремонт газопровода низкого давления с выносом отключающего устройства за территорию частного дома на объекте: ул. Северо – Крымская 64, ГЗ – 1691» | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ. | Усл. ед | 1 | 42 308,40 | 42 308,40 |
| 9 | ООО «Геополитика» | **Выполнение** работ по инженерно-геодезическим изысканиям: «Капитальный ремонт газопровода низкого давления с выносом отключающего устройства за территорию частного дома на объекте: пер. Алданский 5, ГЗ – 1693» | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ. | Усл. ед | 1 | 15 732,00 | 15 732,00 |
| 10 | ООО «Геополитика» | **Выполнение** работ по инженерно-геологическим изысканиям: «Капитальный ремонт газопровода низкого давления с выносом отключающего устройства за территорию частного дома на объекте: пер. Алданский 5, ГЗ – 1693» | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ. | Усл. ед | 1 | 42 308,40 | 42 308,40 |
| 11 | ООО «Геополитика» | **Выполнение** работ по инженерно-геодезическим изысканиям: «Капитальный ремонт газопровода низкого давления с выносом отключающего устройства за территорию частного дома на объекте: ул. Сосновская 62, ГЗ – 1695» | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ. | Усл. ед | 1 | 16 920,00 | 16 920,00 |
| 12 | ООО «Геополитика» | **Выполнение** работ по инженерно-геологическим изысканиям: «Капитальный ремонт газопровода низкого давления с выносом отключающего устройства за территорию частного дома на объекте: ул. Сосновская 62, ГЗ – 1695» | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ. | Усл. ед | 1 | 42 308,40 | 42 308,40 |
| 13 | ООО «Геополитика» | **Выполнение** работ по инженерно-геодезическим изысканиям: Установка шарового крана в подземном исполнении с ликвидацией газового колодца №1002, ул. Гагарина, 4 | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ. | Усл. ед | 1 | 14 143,20 | 14 143,20 |
| 14 | ООО «Геополитика» | **Выполнение** работ по инженерно-геологическим изысканиям: Установка шарового крана в подземном исполнении с ликвидацией газового колодца №1002, ул. Гагарина, 4 | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ. | Усл. ед | 1 | 42 308,40 | 42 308,40 |
| 15 | ООО «Геополитика» | **Выполнение** работ по инженерно-геодезическим изысканиям: Капитальный ремонт газопровода низкого давления с выносом отключающего устройства за территорию частного дома на объекте: ул. Железная 2, ГЗ – 1734 | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ. | Усл. ед | 1 | 19 838,40 | 19 838,40 |
| 16 | ООО «Геополитика» | **Выполнение** работ по инженерно-геологическим изысканиям: Капитальный ремонт газопровода низкого давления с выносом отключающего устройства за территорию частного дома на объекте: ул. Железная 2, ГЗ – 1734 | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ. | Усл. ед | 1 | 42 308,40 | 42 308,40 |
| 17 | ООО «Геополитика» | **Выполнение** работ по инженерно- геодезическим изысканиям: Капитальный ремонт газопровода низкого давления с выносом отключающего устройства за территорию частного дома на объекте: ул. Пихтовая 84 (стр), 40 микрорайон, ГЗ – 1930 | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ. | Усл. ед | 1 | 16 519,20 | 16 519,20 |
| 18 | ООО «Геополитика» | **Выполнение** работ по инженерно-геодезическим изысканиям: «Капитальный ремонт газопровода низкого давления с выносом отключающего устройства за территорию частного дома на объекте: ул. Карпинского 1, ГЗ – 368» | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ. | Усл. ед | 1 | 16 920,00 | 16 920,00 |
| 19 | ООО «Геополитика» | **Выполнение** работ по инженерно-геологическим изысканиям: «Капитальный ремонт газопровода низкого давления с выносом отключающего устройства за территорию частного дома на объекте: ул. Карпинского 1, ГЗ – 368» | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ. | Усл. ед | 1 | 42 308,40 | 42 308,40 |
| 20 | ООО «Геополитика» | **Выполнение** работ по инженерно-геодезическим изысканиям: «Капитальный ремонт газопровода низкого давления с выносом отключающего устройства за территорию частного дома на объекте: ул. Мебельная 51а, ГЗ – 436» | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ. | Усл. ед | 1 | 16 920,00 | 16 920,00 |
| 21 | ООО «Геополитика» | **Выполнение** работ по инженерно-геологическим изысканиям: «Капитальный ремонт газопровода низкого давления с выносом отключающего устройства за территорию частного дома на объекте: ул. Мебельная 51а, ГЗ – 436» | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ. | Усл. ед | 1 | 42 308,40 | 42 308,40 |
| 22 | ООО «Геополитика» | **Выполнение** работ по инженерно-геодезическим изысканиям: «Капитальный ремонт газопровода низкого давления с выносом отключающего устройства за территорию частного дома на объекте: ул. Лермонтова 8 в п. Новосинеглазово, ГЗ – 5033» | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ. | Усл. ед | 1 | 16 920,00 | 16 920,00 |
| 23 | ООО «Геополитика» | **Выполнение** работ по инженерно-геологическим изысканиям: «Капитальный ремонт газопровода низкого давления с выносом отключающего устройства за территорию частного дома на объекте: ул. Лермонтова 8 в п. Новосинеглазово, ГЗ – 5033» | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ. | Усл. ед | 1 | 42 308,40 | 42 308,40 |
| 24 | ООО «Геополитика» | **Выполнение** работ по инженерно-геодезическим изысканиям: «Капитальный ремонт газопровода низкого давления с выносом отключающего устройства за территорию частного дома на объекте: ул. Артиллерийская 17, ГЗ – 769» | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ. | Усл. ед | 1 | 16 519,20 | 16 519,20 |
| 25 | ООО «Геополитика» | **Выполнение** работ по инженерно-геологическим изысканиям: «Капитальный ремонт газопровода низкого давления с выносом отключающего устройства за территорию частного дома на объекте: ул. Артиллерийская 17, ГЗ – 769» | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ. | Усл. ед | 1 | 42 308,40 | 42 308,40 |
| 26 | ООО «Геополитика» | **Выполнение** работ по инженерно-геодезическим изысканиям: Капитальный ремонт газопровода низкого давления с выносом отключающего устройства за территорию частного дома на объекте: ул. Танкистов 51 – 53, ГЗ – 946 | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ. | Усл. ед | 1 | 16 519,20 | 16 519,20 |
| 27 | ООО «Геополитика» | **Выполнение** работ по инженерно-геологическим изысканиям: Капитальный ремонт газопровода низкого давления с выносом отключающего устройства за территорию частного дома на объекте: ул. Танкистов 51 – 53, ГЗ – 946 | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ. | Усл. ед | 1 | 42 308,40 | 42 308,40 |
| 28 | ООО «Геополитика» | **Выполнение** работ по инженерно-геодезическим изысканиям: «Капитальный ремонт газопровода низкого давления с выносом отключающего устройства за территорию частного дома на объекте: ул. Вязовая 32, ГЗ – 965» | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ. | Усл. ед | 1 | 15 331,20 | 15 331,20 |
| 29 | ООО «Геополитика» | **Выполнение** работ по инженерно-геологическим изысканиям: «Капитальный ремонт газопровода низкого давления с выносом отключающего устройства за территорию частного дома на объекте: ул. Вязовая 32, ГЗ – 965» | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ. | Усл. ед | 1 | 42 308,40 | 42 308,40 |
| 30 | ООО «Геополитика» | **Выполнение** работ по инженерно-геодезическим изысканиям: «Ремонт ШРП-115 с заменой оборудования» | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ. | Усл. ед | 1 | 16 920,00 | 16 920,00 |
| 31 | ООО «Геополитика» | **Выполнение** работ по инженерно-геологическим изысканиям: «Ремонт ШРП-115 с заменой оборудования» | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ. | Усл. ед | 1 | 42 308,40 | 42 308,40 |
| 32 | ООО «Геополитика» | **Выполнение** работ по инженерно-геодезическим изысканиям: «Установка шарового крана в подземном исполнении с ликвидацией газового колодца №455, пер Дачный 12 у ГРП №61» | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ. | Усл. ед | 1 | 14 346,00 | 14 346,00 |
| 33 | ООО «Геополитика» | **Выполнение** работ по инженерно-геологическим изысканиям: «Установка шарового крана в подземном исполнении с ликвидацией газового колодца №455, пер Дачный 12 у ГРП №61» | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ. | Усл. ед | 1 | 42 308,40 | 42 308,40 |
| 34 | ООО «Геополитика» | **Выполнение** работ по инженерно-геодезическим изысканиям: «Установка шарового крана в подземном исполнении с ликвидацией газового колодца №644, ул. Кудрявцева, 12» | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ. | Усл. ед | 1 | 13 141,20 | 13 141,20 |
| 35 | ООО «Геополитика» | **Выполнение** работ по инженерно-геологическим изысканиям: «Установка шарового крана в подземном исполнении с ликвидацией газового колодца №644, ул. Кудрявцева, 12» | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ. | Усл. ед | 1 | 42 308,40 | 42 308,40 |
| **Итого общая стоимость услуг/работ по договору (с учетом транспортных, накладных и прочих расходов) в т.ч. НДС:** | | | | | | | **1 019 048,40** |
| **НДС 20%** | | | | | | | **169 841.4** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬ:** | **ЗАКАЗЧИК:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  М.П. |

***Приложение № 3***

***к Договору №2158-«З»***

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**на выполнение работ «Инженерные изыскания для объектов капитального ремонта»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **этапа**\* | **Наименование Объекта (Этапа)** | **Содержание работ**\* | **Начало работ**\* | **Результат работ**\* | **Окончание работ\*** | **Срок оплаты** |
| 1 | Инженерные изыскания для объектов капитального ремонта. | В соответствии с Техническим заданием. | В соответствии с Техническим заданием. | В соответствии с Техническим заданием. | В соответствии с Техническим заданием. | Заказчиком производится расчет за весь объем выполненных работ в течение 15 рабочих дней от даты подписания Сторонами акта выполненных работ, путем перчесления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬ:** | **ЗАКАЗЧИК:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  М.П. |

\*Данные колонки заполняются в соответствии с закупочной документацией и поданной заявкой участника, признанного победителем.

***Приложение № 4***

***к Договору №2158-«З»***

**начало формы**

**Акт № \_\_\_**

**приема-передачи выполненных работ**

**(оказанных услуг)**

г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подписали настоящий акт о приемке выполненных работ (оказании услуг)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | | | | |  |
| **Без налога (НДС)** | | | | |  |
| **Всего (с учетом НДС)** | | | | |  |

*Всего выполнено работ (оказано услуг) на сумму: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ коп.,*

*в т.ч. НДС – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей\_\_\_ коп.*

*Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены/ не выполнены \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ полностью и в срок.*

*Перечень претензий по объему и качеству выполненных работ (оказанных услуг)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Подписи сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬ:** | **ЗАКАЗЧИК:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  М.П. |

**конец формы**

|  |  |
| --- | --- |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬ:** | **ЗАКАЗЧИК:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  М.П. |