Приложение № 1

к техническому заданию

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

(КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН)

| № этапа | Наименование объекта (этапа) | Содержание работ | Начало работ | Результат работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое перевооружение ГРП №2, пос. Есаульский, №4461 | Выполнение рабочей документации, изыскательских работ: топографических и инженерно-геологических | В течение 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект рабочей документации. | 80 календарных дней от даты начала выполнения работ |
| 2 | Техническое перевооружение ГРП №4, пос. Долгодеревенское, №4458 | Выполнение рабочей документации, изыскательских работ: топографических и инженерно-геологических | В течение 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект рабочей документации. | 80 календарных дней от даты начала выполнения работ |
| 3 | Техническое перевооружение ГРП №14, ул. Котина 52, №2514 | Выполнение рабочей документации, изыскательских работ: топографических и инженерно-геологических | В течение 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект рабочей документации. | 80 календарных дней от даты начала выполнения работ |
| 4 | Техническое перевооружение ГРП №16, ул. Бажова 36а, №420 | Выполнение рабочей документации, изыскательских работ: топографических и инженерно-геологических | В течение 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект рабочей документации. | 80 календарных дней от даты начала выполнения работ |
| 5 | Техническое перевооружение ГРП №17, ул. Марченко 13в, №3001 | Выполнение рабочей документации, изыскательских работ: топографических и инженерно-геологических | В течение 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект рабочей документации. | 80 календарных дней от даты начала выполнения работ |
| 6 | Техническое перевооружение ГРП №29, ул. Коммуны 115, №2464 | Выполнение рабочей документации, изыскательских работ: топографических и инженерно-геологических | В течение 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект рабочей документации. | 80 календарных дней от даты начала выполнения работ |
| 7 | Техническое перевооружение ГРП №51, ул. Калининградская 17, №1026 | Корректировка рабочей документации, выполнение изыскательских работ: топографических и инженерно-геологических | В течение 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект рабочей документации. | 80 календарных дней от даты начала выполнения работ |
| 8 | Техническое перевооружение ГРП №58, ул. Столбовая 13, №3041 | Выполнение рабочей документации, изыскательских работ: топографических и инженерно-геологических | В течение 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект рабочей документации. | 80 календарных дней от даты начала выполнения работ |
| 9 | Техническое перевооружение ГРП №59, ул. 3-я Электровозная 10, №3008 | Выполнение рабочей документации, изыскательских работ: топографических и инженерно-геологических | В течение 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект рабочей документации. | 80 календарных дней от даты начала выполнения работ |
| 10 | Техническое перевооружение ГРП №60, ул. Энергетиков 48, №3010 | Выполнение рабочей документации, изыскательских работ: топографических и инженерно-геологических | В течение 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект рабочей документации. | 80 календарных дней от даты начала выполнения работ |
| 11 | Техническое перевооружение ГРП №73, ул. Тепличная 59, №3020 | Выполнение рабочей документации, изыскательских работ: топографических и инженерно-геологических | В течение 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект рабочей документации. | 80 календарных дней от даты начала выполнения работ |
| 12 | Техническое перевооружение ГРП №76, пос. Аэродромный, ул. 3-я Осташковская 2, №3042 | Выполнение рабочей документации, изыскательских работ: топографических и инженерно-геологических | В течение 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект рабочей документации. | 80 календарных дней от даты начала выполнения работ |
| 13 | Техническое перевооружение ГРП №77, пос. Смолеозерный, ул. Ладожская 34, №2518 | Выполнение рабочей документации, изыскательских работ: топографических и инженерно-геологических | В течение 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект рабочей документации. | 80 календарных дней от даты начала выполнения работ |
| 14 | Техническое перевооружение ГРП №84, Комсомольский пр. 81б, №3026 | Выполнение рабочей документации, изыскательских работ: топографических и инженерно-геологических | В течение 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект рабочей документации. | 80 календарных дней от даты начала выполнения работ |
| 15 | Техническое перевооружение ГРП №106, ул. Прокатная 79, №418 | Выполнение рабочей документации, изыскательских работ: топографических и инженерно-геологических | В течение 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект рабочей документации. | 80 календарных дней от даты начала выполнения работ |
| 16 | Техническое перевооружение ГРП №111, пос. Першино, ул. Барнаульская 50, №3043 | Выполнение рабочей документации, изыскательских работ: топографических и инженерно-геологических | В течение 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект рабочей документации. | . 80 календарных дней от даты начала выполнения работ |
| 17 | Техническое перевооружение ГРП №119, пос. Саккулово, №1002 | Выполнение рабочей документации, изыскательских работ: топографических и инженерно-геологических | В течение 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект рабочей документации. | 80 календарных дней от даты начала выполнения работ |
| 18 | Техническое перевооружение ГРУ ЭССР, пос. Долгодеревенское, №1874 | Выполнение рабочей документации | В течение 5 дней с даты подписания договора | Комплект рабочей документации. | 80 календарных дней от даты начала выполнения работ |
| 19 | Техническое перевооружение ГРУ ЭС-3, ул. Харлова, 12, №6543 | Выполнение рабочей документации | В течение 5 дней с даты подписания договора | Комплект рабочей документации. | 80 календарных дней от даты начала выполнения работ |
| 20 | Техническое перевооружение ШРП №114, пос. Лазурный, б/о «Голубой огонек», №2280 | Выполнение рабочей документации, изыскательских работ: топографических и инженерно-геологических | В течение 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект рабочей документации. | 80 календарных дней от даты начала выполнения работ |