ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1365

| 1. | Уникальный номер закупки |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик | АО «Челябинскгоргаз» |
| 3. | Организатор | АО «Челябинскгоргаз» |
| 4. | Предмет закупки (наименование работ (услуг)) | Выполнение инженерно-изыскательских работ по объекту: «Газоснабжение ж.д. поселка станции Чурилово Тракторозаводского района г. Челябинска» . |
| 5. | Объект выполнения работ и его краткая характеристика | Выполнение инженерно-изыскательских работ по объекту: «Газоснабжение ж.д. поселка станции Чурилово Тракторозаводского района г. Челябинска» |
| 6. | Место (регион) выполнения работ | Челябинская область, г. Челябинск |
| 7. | Начальная (максимальная) цена | 1 249 033,20 рублей (в т.ч. НДС) 1 040 861,00 рублей (без НДС) |
| 8. | Срок (период, график) выполнения работ (оказания услуг) | Начало выполнения работ – не позднее 5 календарных дней с даты подписания договора. Минимальный срок выполнения работ – 35 календарных дней с даты начала выполнения работ. Максимальный срок выполнения работ – 40 календарных дней с даты начала выполнения работ. |
| 9. | График проведения работ | Не прилагается |
| 10. | Требование о членстве в СРО | Не установлено |
| 11. | Привлечение Участником закупки Субподрядчика | Допускается |
| 12. | Состав, содержание и объем работ (услуг) | В соответствии с Приложениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 к ТЗ. |
| 13. | Порядок выполнения работ (оказания услуг) | В соответствии с Приложением №1, №2, №3, №4, №5, №6 к ТЗ. Факт выполнения работ должен быть подтвержден техническими отчетами по результатам инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий на бумажном носителе (2 экз.) и в электронном виде (1 экз.), актом выполненных работ, подписанным и утвержденным обеими сторонами. |
| 14. | Обязательные требования, предъявляемые к выполнению работ (оказанию услуг) | Согласовать инженерно-изыскательские работы с заинтересованными службами. Обеспечить качество выполняемых работ в соответствии с действующими нормами и правилами. Наличие у Исполнителя собственной производственной базы, в том числе испытательной лаборатории. |
| 15. | Перечень нормативной документации: | _________________________________________________________________________ |
| 16. | Контактная информация Заказчика | Акционерное общество «Челябинскгоргаз» АО «Челябинскгоргаз» Место нахождения и почтовый адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, 8. Контактное лицо: Седов Юрий Алексеевич: 8(351)729-35-49 Адрес электронной почты: Yu.Sedov@chelgaz.ru |
| 17. | Требования по обеспечению заявки | Не установлено |
| 18. | Требования по обеспечению исполнения договора | Не установлено |
| 19. | Запасные части, материалы и оборудование, предоставляемые для производства работ Заказчиком, в качестве давальческих | Не предоставляется |
| 20. | Прочие условия | - |

| Приложения | 1. | Техническoе задание на производство инженерно-геодезических изысканий |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий |
|  | 3. | Смета на инженерно-геодезические работы № 1.1 |
|  | 4. | Смета на инженерно-геологические работы № 2.1 |
|  | 5. | Схема участка с границами корректировки М 1:1000 |