Приложение № 3

к Договору №

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

(КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН)

| № этапа | Наименование объекта (этапа) | Содержание работ | Начало работ | Результат работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ №12, в районе д. №1 по ул. Сормовская | Выполнение проектно-изыскательских работ | В течении 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект проектной док-ции. | 31.07.2018 |
| 2 | Модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ №20, в районе д. №27 по ул. Краснознаменная | Выполнение проектно-изыскательских работ | В течении 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект проектной док-ции. | 31.07.2018 |
| 3 | Модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ №26, в районе д. №113-а по ул. Третьего Интернационала | Выполнение проектно-изыскательских работ | В течении 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект проектной док-ции. | 31.07.2018 |
| 4 | Модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ №31, в районе д. №2 по пер. Шиферный | Выполнение проектно-изыскательских работ | В течении 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект проектной док-ции. | 31.07.2018 |
| 5 | Модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ №33, в районе д. №16 по ул. Воровского | Выполнение проектно-изыскательских работ | В течении 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект проектной док-ции. | 31.07.2018 |
| 6 | Модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ №34, в районе д. №76 по ул. Елькина | Выполнение проектно-изыскательских работ | В течении 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект проектной док-ции. | 31.07.2018 |
| 7 | Модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ №35, в районе д. №25 по ул. Тимирязева | Выполнение проектно-изыскательских работ | В течении 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект проектной док-ции. | 31.07.2018 |
| 8 | Модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ №42, в районе д. №3 по ул. Животноводческая | Выполнение проектно-изыскательских работ | В течении 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект проектной док-ции. | 31.07.2018 |
| 9 | Модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ №44, в районе д. №54 по ул. Лунная | Выполнение проектно-изыскательских работ | В течении 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект проектной док-ции. | 31.07.2018 |
| 10 | Модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ №55, в районе д. №27 по ул. Гагарина | Выполнение проектно-изыскательских работ | В течении 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект проектной док-ции. | 31.07.2018 |
| 11 | Модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ №57, в районе д. №116 по ул. Стахановцев | Выполнение проектно-изыскательских работ | В течении 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект проектной док-ции. | 31.07.2018 |
| 12 | Модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ №75, в районе д. №16 по ул. Двинская | Выполнение проектно-изыскательских работ | В течении 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект проектной док-ции. | 31.07.2018 |
| 13 | Модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ №88, в районе д. №7а по ул. Нефтебазовая | Выполнение проектно-изыскательских работ | В течении 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект проектной док-ции. | 31.07.2018 |
| 14 | Модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ №90, в районе д. №23 по ул. Вязовая | Выполнение проектно-изыскательских работ | В течении 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект проектной док-ции. | 31.07.2018 |
| 15 | Модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ №93, в районе д. №24 по ул. Парковая | Выполнение проектно-изыскательских работ | В течении 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект проектной док-ции. | 31.07.2018 |
| 16 | Модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ №95, в районе д. №7 по ул. Маслобазовая/Нефтебазовая | Выполнение проектно-изыскательских работ | В течении 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект проектной док-ции. | 31.07.2018 |
| 17 | Модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ №118 пос. Сухомесово, в районе д. №50 по ул. Адлерская | Выполнение проектно-изыскательских работ | В течении 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект проектной док-ции. | 31.07.2018 |
| 18 | Модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ №121 в районе д. №50 по ул. Грузовая | Выполнение проектно-изыскательских работ | В течении 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект проектной док-ции. | 31.07.2018 |
| 19 | Модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ №129 пос. Исаково, в районе д. №5 по ул. Калинена | Выполнение проектно-изыскательских работ | В течении 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект проектной док-ции. | 31.07.2018 |
| 20 | Модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ №133 пос. Першино, в районе д. №77 по ул. Орловская | Выполнение проектно-изыскательских работ | В течении 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект проектной док-ции. | 31.07.2018 |
| 21 | Модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ №134 Хутор Миасский, в районе д. №67 по ул. Индивидуальная | Выполнение проектно-изыскательских работ | В течении 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект проектной док-ции. | 31.07.2018 |
| 22 | Модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ №140 пос. Станкострой, в районе д. №4а по ул. Макеевская | Выполнение проектно-изыскательских работ | В течении 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект проектной док-ции. | 31.07.2018 |
| 23 | Модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ №143 пос. Медведевка, в районе д. №2 по ул. Коровинская | Выполнение проектно-изыскательских работ | В течении 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект проектной док-ции. | 31.07.2018 |
| 24 | Модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ №193, в районе д. №32 по ул. Эстонская | Выполнение проектно-изыскательских работ | В течении 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект проектной док-ции. | 31.07.2018 |
| 25 | Модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ ул. Рылеева 8 | Выполнение проектно-изыскательских работ | В течении 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект проектной док-ции. | 31.07.2018 |
| 26 | Модернизация (техническое перевооружение) ПРГШ ул. Лесопарковая 15 | Выполнение проектно-изыскательских работ | В течении 5 дней с даты подписания договора | Тех. отчёты. Комплект проектной док-ции. | 31.07.2018 |