| Утверждаю: Генеральный директор АО «Челябинскгоргаз» _____________________________В.Г. Серадский |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | Г.Челябинск, Советский район, улица Днепропетровская,28. Реконструкция (вынос) газопровода среднего давления (инв №2535) в связи со строительством торгового комплекса " Лента" |  |  |  |  |
| Объект: | Разборка и восстановление благоустройства. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |
| на разборку и восстановление благоустройства |  |  |  |  |  |
|  |  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: |  | 345.839 | тыс. руб. | 1 966.984 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 1.350 | тыс.чел.ч | 1.350 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 15.659 | тыс. руб. | 189.597 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2-й квартал 2017 г. |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "МДС35 пр.1 т.1 п.7. Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разборка (1110 м2) и восстановление асфальтобетонного покрытия проезда (1056 м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е27-03-008-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций | 1.11 | 5 776.00 | 2 173.15 | 3 602.85 | 6 411 | 2 412 | 3 999 | 54 648 | 28 953 | 25 695 |
|  |  |  |  |  | 646.03 |  |  | 717 |  |  | 8 605 |
|  | Объем: 1110*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е27-03-008-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий и оснований щебеночных, 100 м3 конструкций | 2.22 | 691.55 | 149.90 | 541.65 | 1 535 | 333 | 1 202 | 11 857 | 3 996 | 7 861 |
|  |  |  |  |  | 66.26 |  |  | 147 |  |  | 1 865 |
|  | Объем: 1110*0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е27-04-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 1.056 | 32 845.79 | 442.99 | 6 530.50 | 34 685 | 468 | 6 896 | 166 919 | 5 620 | 42 327 |
|  |  |  |  | 25 872.30 | 878.48 |  | 27 321 | 928 |  | 118 971 | 11 578 |
| 4. | С408-0008 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм, м3 | -199.584 | 126.00 |  |  | -25 148 |  |  | -107 879 |  |  |
|  |  |  |  | 126.00 |  |  | -25 148 |  |  | -107 879 |  |
|  | Объем: (1.056)*(-189.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | С408-0006 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм, м3 | -15.84 | 131.00 |  |  | -2 075 |  |  | -10 274 |  |  |
|  |  |  |  | 131.00 |  |  | -2 075 |  |  | -10 274 |  |
|  | Объем: (1.056)*(-15.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | С408-0008 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм ( 30% ), м3 | 59.8752 | 126.00 |  |  | 7 544 |  |  | 32 364 |  |  |
|  |  |  |  | 126.00 |  |  | 7 544 |  |  | 32 364 |  |
|  | Объем: 199.584*0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | С408-0006 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм ( 30% ), м3 | 4.752 | 131.00 |  |  | 623 |  |  | 3 082 |  |  |
|  |  |  |  | 131.00 |  |  | 623 |  |  | 3 082 |  |
|  | Объем: 15.84*0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е27-04-005-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03, 1000 м2 основания | 5.28 | 1 895.22 |  | 307.62 | 10 007 |  | 1 624 | 45 426 |  | 9 466 |
|  |  |  |  | 1 587.60 | 40.88 |  | 8 383 | 216 |  | 35 960 | 2 658 |
|  | Объем: 1056*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | С408-0008 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм, м3 | -66.528 | 126.00 |  |  | -8 383 |  |  | -35 960 |  |  |
|  |  |  |  | 126.00 |  |  | -8 383 |  |  | -35 960 |  |
|  | Объем: (5.28)*(-12.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | С408-0008 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм ( 30% ), м3 | 19.9584 | 126.00 |  |  | 2 515 |  |  | 10 788 |  |  |
|  |  |  |  | 126.00 |  |  | 2 515 |  |  | 10 788 |  |
|  | Объем: 66.528*0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е27-06-020-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 1.056 | 3 506.81 | 535.59 | 2 875.32 | 3 703 | 566 | 3 036 | 25 800 | 6 791 | 18 408 |
|  |  |  |  | 95.90 | 346.19 |  | 101 | 366 |  | 600 | 4 626 |
| 12. | Е27-06-021-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06, 1000 м2 покрытия | 4.224 | 9.39 | 1.26 | 3.89 | 40 | 5 | 16 | 180 | 64 | 61 |
|  |  |  |  | 4.24 |  |  | 18 |  |  | 55 |  |
|  | Объем: 1056*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | С410-0022 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II, т | 153.12 | 483.00 |  |  | 73 957 |  |  | 344 039 |  |  |
|  |  |  |  | 483.00 |  |  | 73 957 |  |  | 344 039 |  |
|  | Объем: 102.0096+51.1104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е27-06-020-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 1.056 | 3 664.39 | 535.59 | 2 883.51 | 3 870 | 566 | 3 045 | 26 959 | 6 791 | 18 460 |
|  |  |  |  | 245.30 | 346.76 |  | 259 | 366 |  | 1 708 | 4 634 |
| 15. | С410-0006 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, т | 102.0096 | 511.00 |  |  | 52 127 |  |  | 254 589 |  |  |
|  |  |  |  | 511.00 |  |  | 52 127 |  |  | 254 589 |  |
| 16. | Е27-06-020-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Ремонт асфальтобетонного покрытия в пределах строительной полосы :Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 1.887 | 3 664.39 | 535.59 | 2 883.51 | 6 915 | 1 011 | 5 441 | 48 174 | 12 135 | 32 986 |
|  |  |  |  | 245.30 | 346.76 |  | 463 | 654 |  | 3 053 | 8 280 |
| 17. | С410-0006 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, т | 182.2842 | 511.00 |  |  | 93 147 |  |  | 454 934 |  |  |
|  |  |  |  | 511.00 |  |  | 93 147 |  |  | 454 934 |  |
|  | Разборка (233 м ) и восстановление бортового камня проезда (266 м ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Е27-03-010-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м | 2.33 | 894.40 | 894.40 |  | 2 084 | 2 084 |  | 25 026 | 25 026 |  |
| 19. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 2.66 | 4 823.09 | 935.29 | 109.59 | 12 829 | 2 488 | 292 | 80 286 | 29 868 | 1 742 |
|  |  |  |  | 3 778.21 | 12.77 |  | 10 050 | 34 |  | 48 676 | 408 |
| 20. | С403-8021 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) ( 40% ), шт. | 126.2 | 60.67 |  |  | 7 657 |  |  | 42 984 |  |  |
|  |  |  |  | 60.67 |  |  | 7 657 |  |  | 42 984 |  |
|  | Объем: 233*0.4+33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разборка и восстановление асфальтового покрытия тротуара (108 м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Е27-03-008-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций | 0.054 | 5 776.00 | 2 173.15 | 3 602.85 | 312 | 117 | 195 | 2 659 | 1 409 | 1 250 |
|  |  |  |  |  | 646.03 |  |  | 35 |  |  | 419 |
|  | Объем: 108*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Е27-03-008-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий и оснований щебеночных, 100 м3 конструкций | 0.1944 | 691.55 | 149.90 | 541.65 | 134 | 29 | 105 | 1 038 | 350 | 688 |
|  |  |  |  |  | 66.26 |  |  | 13 |  |  | 163 |
|  | Объем: 108*0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Е27-04-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 0.108 | 32 845.79 | 442.99 | 6 530.50 | 3 547 | 48 | 705 | 17 071 | 575 | 4 329 |
|  |  |  |  | 25 872.30 | 878.48 |  | 2 794 | 95 |  | 12 168 | 1 184 |
| 24. | С408-0008 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм, м3 | -20.412 | 126.00 |  |  | -2 572 |  |  | -11 033 |  |  |
|  |  |  |  | 126.00 |  |  | -2 572 |  |  | -11 033 |  |
|  | Объем: (0.108)*(-189.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | С408-0006 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм, м3 | -1.62 | 131.00 |  |  | -212 |  |  | -1 051 |  |  |
|  |  |  |  | 131.00 |  |  | -212 |  |  | -1 051 |  |
|  | Объем: (0.108)*(-15.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | С408-0008 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм ( 30 % ), м3 | 6.1236 | 126.00 |  |  | 772 |  |  | 3 310 |  |  |
|  |  |  |  | 126.00 |  |  | 772 |  |  | 3 310 |  |
|  | Объем: 20.412*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | С408-0006 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм( 30 % ), м3 | 0.486 | 131.00 |  |  | 64 |  |  | 315 |  |  |
|  |  |  |  | 131.00 |  |  | 64 |  |  | 315 |  |
|  | Объем: 1.62*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Е27-06-024-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к расценкам 27-06-024-01, 27-06-024-02, 1000 м2 покрытия и основания | 0.324 | 4 847.17 | 3.83 | 122.23 | 1 570 | 1 | 40 | 5 435 | 15 | 231 |
|  |  |  |  | 4 721.10 | 18.44 |  | 1 530 | 6 |  | 5 189 | 72 |
|  | Объем: 108*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | С408-0011 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм, м3 | -4.1148 | 126.00 |  |  | -518 |  |  | -2 098 |  |  |
|  |  |  |  | 126.00 |  |  | -518 |  |  | -2 098 |  |
|  | Объем: (0.324)*(-12.7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | С408-0011 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм (30%), м3 | 1.23444 | 126.00 |  |  | 156 |  |  | 629 |  |  |
|  |  |  |  | 126.00 |  |  | 156 |  |  | 629 |  |
|  | Объем: 4.1148*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Е27-06-020-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0.108 | 3 664.39 | 535.59 | 2 883.51 | 396 | 58 | 311 | 2 757 | 695 | 1 888 |
|  |  |  |  | 245.30 | 346.76 |  | 26 | 37 |  | 175 | 474 |
| 32. | Е27-06-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия | 0.216 | 9.62 | 1.26 | 4.12 | 2 |  | 1 | 9 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 4.24 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |
|  | Объем: 108*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | С410-0006 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, т | 13.0464 | 511.00 |  |  | 6 667 |  |  | 32 560 |  |  |
|  |  |  |  | 511.00 |  |  | 6 667 |  |  | 32 560 |  |
|  | Объем: 10.4328+2.6136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Е27-09-020-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Демонтаж искусственной дорожной неровности (ИДН), 1 м2 горизонтальной проекции ИДН | 2 | 150.06 | 79.93 | 70.13 | 300 | 160 | 140 | 2 551 | 1 919 | 632 |
|  |  |  |  |  | 5.40 |  |  | 11 |  |  | 130 |
|  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Е27-09-020-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН), 1 м2 горизонтальной проекции ИДН | 2 | 3 244.18 | 131.31 | 115.21 | 6 488 | 263 | 230 | 24 979 | 3 153 | 1 038 |
|  |  |  |  | 2 997.66 | 8.88 |  | 5 995 | 18 |  | 20 787 | 213 |
| 36. | С101-2794 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Искусственная дорожная неровность средний элемент 500x500 мм, <Лежачий полицейский>, шт. | -7.5 | 391.06 |  |  | -2 933 |  |  | -9 052 |  |  |
|  |  |  |  | 391.06 |  |  | -2 933 |  |  | -9 052 |  |
|  | Объем: (2.0)*(-3.75) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | С101-2793 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Искусственная дорожная неровность концевой элемент 250x500 мм, <Лежачий полицейский>, шт. | -1.25 | 203.55 |  |  | -254 |  |  | -836 |  |  |
|  |  |  |  | 203.55 |  |  | -254 |  |  | -836 |  |
|  | Объем: (2.0)*(-0.625) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Е27-09-008-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Демонтаж дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках, 100 знаков | 0.02 | 4 472.08 | 2 752.78 | 1 719.30 | 89 | 55 | 34 | 873 | 661 | 212 |
|  |  |  |  |  | 142.60 |  |  | 3 |  |  | 47 |
|  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Е27-09-008-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках, 100 знаков | 0.02 | 8 868.99 | 4 522.43 | 2 824.56 | 177 | 90 | 56 | 1 546 | 1 087 | 348 |
|  |  |  |  | 1 522.01 | 234.27 |  | 30 | 5 |  | 112 | 77 |
| 40. | Е27-09-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разметка парковочных мест-Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,1 м, 1 км линии | 0.312 | 1 171.86 | 40.87 | 222.99 | 366 | 13 | 70 | 1 601 | 153 | 407 |
|  |  |  |  | 908.00 | 35.57 |  | 283 | 11 |  | 1 040 | 133 |
|  | Объем: 312/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Е47-01-046-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом, 100 м2 | 0.54 | 1 627.68 | 405.03 | 7.65 | 879 | 219 | 4 | 4 740 | 2 627 | 26 |
|  |  |  |  | 1 215.00 | 1.13 |  | 656 | 1 |  | 2 087 | 9 |
| 42. | Е47-01-046-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04, 100 м2 | 1.62 | 468.16 | 63.16 |  | 758 | 102 |  | 3 316 | 1 229 |  |
|  |  |  |  | 405.00 |  |  | 656 |  |  | 2 087 |  |
|  | Объем: 54*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Т01-01-01-034 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках щебня ,асфальта от разборки (выгрузка учитывает затраты на штабелирование), 1 т груза | 337.0512 | 4.74 |  | 4.02 | 1 598 |  | 1 355 | 11 262 |  | 8 344 |
|  |  |  |  |  | 0.45 |  |  | 152 |  |  | 1 824 |
|  | Объем: (111+5.4)*1.9+(222*0,3+19.44*0,3)*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Т01-01-02-034 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разгрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование), 1 т груза | 337.0512 | 6.62 |  | 3.21 | 2 228 |  | 1 082 | 17 006 |  | 3 240 |
|  |  |  |  |  | 2.13 |  |  | 716 |  |  | 8 604 |
| 45. | Т01-01-01-034 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках бордюрного камня от разборки (60% от разборки) (выгрузка учитывает затраты на штабелирование), 1 т груза | 15.3264 | 4.74 |  | 4.02 | 73 |  | 62 | 512 |  | 379 |
|  |  |  |  |  | 0.45 |  |  | 7 |  |  | 83 |
|  | Объем: (233*0.6*108+10*0.6*38)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Т01-01-02-034 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разгрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование), 1 т груза | 15.3264 | 6.62 |  | 3.21 | 102 |  | 49 | 773 |  | 147 |
|  |  |  |  |  | 2.13 |  |  | 33 |  |  | 391 |
| 47. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 352.38 | 19.16 |  | 19.16 | 6 751 |  | 6 751 | 31 718 |  | 31 718 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 310 983 | 11 088 | 36 741 | 1 616 532 | 133 120 | 211 886 |
|  |  |  |  |  |  |  | 261 700 | 4 571 |  | 1 254 082 | 56 477 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 300 231 | 11 088 | 27 442 | 1 555 261 | 133 120 | 168 058 |
|  |  |  |  |  |  |  | 261 700 | 3 663 |  | 1 254 082 | 45 575 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 233 555 |  |  | 1 129 106 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.7 - по стр. 1-3, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21-23, 28, 31, 32, 34, 35, 38-40; %=97.75 - по стр. 41, 42) |  |  |  |  | 20 859 |  |  | 214 798 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 1-3, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21-23, 28, 31, 32, 34, 35, 38-40; %=72 - по стр. 41, 42) |  |  |  |  | 13 997 |  |  | 135 654 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 335 087 |  |  | 1 905 713 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 10 752 |  | 9 299 | 61 271 |  | 43 828 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 908 |  |  | 10 902 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 43-46) |  |  |  |  | 908 |  |  | 10 902 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 43-46) |  |  |  |  | 545 |  |  | 6 541 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 10 752 |  |  | 61 271 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 345 839 |  |  | 1 966 984 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 20 859 |  |  | 214 798 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 13 997 |  |  | 135 654 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 133 |  |  | 113 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 89 |  |  | 72 |  |  |

| Составил: | Инженер -сметчик Семенова Р.Ж. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Главный инженер проекта Старикова Е.Ю. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |